重庆市江津区中心医院
楼顶标识拆除项目市场调研公告

各潜在投标人：
为响应江津区 2026 年 “群防群治・提高基层除险固安实战能力” 百日攻坚行动，消除我院楼顶安全隐患，保障院区设施及人员安全，我院拟开展楼顶标识拆除相关工作。为充分了解市场行情、精准掌握项目成本、确保施工安全，现面向社会公开开展本次项目市场调研工作，广泛收集服务方案及报价信息，欢迎符合条件的合法合规单位积极参与。
一、项目基本信息
1.项目名称：重庆市江津区中心医院楼顶标识拆除项目
2.项目地点：重庆市江津区中心医院院内指定楼栋楼顶
3.项目概况：本次工作内容为拆除医院住院部楼顶标识（两处）、儿童医院楼顶标识、儿童医院外墙标识、大什字门诊外墙标识，主要包含标识字体及其背板、钢架、各类固定连接件等全套附属设施的拆除，以及基础锚固端混凝土包封。
4.主要工作内容：完成楼顶标识、钢架、钢架斜撑（拉）构件的拆除；全程做好屋面防水、防雷、建筑外立面等既有设施的成品保护；对拆除后的建筑材料、建筑垃圾进行全部清运离场并合规处置；完工后的场地清理、基础锚固端混凝土包封；施工全过程安全措施，保证施工安全和行人安全的安全防护措施；配合医院的现场查验工作。
5.计划工期：总工期不超过25日历天。其中：住院部屋顶标识10个日历天，儿童医院屋顶标识、外墙标识10个日历天，大什字外墙标识5个日历天。具体开工及完工时间根据医院工作安排确定。
6.报价形式：本项目采用固定总价包干，报价包含完成本项目所需要的人工费、材料费、机具使用费、大型机械设备使用费、措施费、垃圾清运费（含弃渣费）、企业管理费、规费、利润、税金等全部相关费用。
7.注意事项：本项目涉及的标识长期露天使用，整体构件存在老化、锈蚀等问题。施工过程中须严格做好安全防护措施，同时做好屋面防水层、防雷设施、外墙外立面等既有设施的成品保护工作。完成拆除后的所有废旧构件处理、建筑垃圾的清运及现场地面清理复原，由施工单位自行负责。实际施工工程量及施工难度，由投标人现场勘探后，自行拟定，本项目相关实物和施工条件以既有现场为准。本项目所涉及的相关施工审批手续由中标人自行办理并缴纳相关费用（如占道施工、拆除备案等）。
二、响应单位基本要求
1.相应单位须为中华人民共和国境内依法注册、具有独立法人资格的企业，持有有效营业执照，安全生产许可证，具备独立承担本项目施工的能力。资质要求：建筑工程施工总承包三级及以上资质。
2.具备丰富的高空作业、户外标识及钢结构安装拆除施工经验，现场作业人员须持有有效的高空作业操作资格证书，动火动焊人员应持有有效的焊接与热切割作业证，单位具备完善的安全施工管理制度及安全保障体系。
3.近三年内无重大安全生产事故、无行业严重失信记录、无违法违规经营不良记录。
4.本次市场调研不接受联合体参与，不允许分包、转包。
三、现场踏勘要求
1.为确保各单位精准核算施工成本、准确判断施工难度及安全风险，各参与单位须统一参与现场踏勘，踏勘产生的人工、交通、勘测等所有费用由各单位自行承担。
2.统一踏勘时间：2026年9月29日 15:00
[bookmark: _GoBack]3.踏勘集合地点：重庆市江津区中心医院肿瘤放疗中心二楼总务科
4.本次仅接受统一时间集中踏勘，其余时间不单独接待踏勘。踏勘人员须携带加盖单位鲜章的法定代表人授权函（格式自拟），无授权函不予允许进场踏勘。
四、响应资料报送及递交要求
1.响应资料清单：
（1）第一部分：单位基本简介、有效期内营业执照复印件、单位资质证书、安全生产许可证、业绩宣传资料等；
（2）第二部分：拟派的项目负责人、特征作业人员资质证书，项目负责人业绩；
（3）第三部分：专项施工方案、安全文明施工及应急保障方案等；
（4）第四部分：项目报价经济文件，包括但不限于总价、分部分项工程费、措施费、其他费用、规费、税金等完整报价清单。
注：以上资料须按顺序编制目录并装订成册，并用档案袋或其他材料进行包封，密封处须加盖公章。
2.报价要求：本次报价为固定总价包干，各单位需结合现场踏勘情况，综合考虑高空作业难度、施工场地限制、成品保护、垃圾清运等全部因素自主报价。
3.响应资料递交
（1）资料递交截止时间：2026年10月10日 15:00，逾期递交的资料一律不予接收；
（2）递交地点：重庆市江津区中心医院肿瘤放疗中心二楼总务科办公室；
（3）联 系 人：付裕；
（4）联系电话：47520861；
（5）咨询时间：工作日正常上班时段。
五、重要事项说明
1.本次仅为项目前期市场调研，非招标、非询价采购活动。本次仅收集各单位服务方案、报价信息作为我院市场调研参考，调研阶段不组织评审、不设置评审打分标准，所有报送资料仅用于我院梳理市场行情、核算项目成本，不作为项目择优、中标、采购成交的判定依据。我院有权根据实际情况自主决定本项目是否实施、实施方式及实施时间。
2.各参与单位报送的所有资料须真实、合法、有效，若存在弄虚作假、资质伪造等情况，我院将取消其参与我院各类项目的资格，由此产生的一切损失和法律责任由报送单位自行承担。
3.本次市场调研不赋予任何参与单位优先中标、优先合作权利，若后续项目正式启动采购工作，我院将严格按照相关规定组织采购，所有单位平等参与。
4.各单位参与本次市场调研、现场踏勘、资料编制及递交产生的所有成本及费用，均由各单位自行承担，我院不承担任何补偿及赔偿责任。
特此公告。


重庆市江津区中心医院
2026年9月22日   
